# Backlog Técnico y Roadmap

## Índice

- Tablero de tareas

- Bugs conocidos

- Roadmap

## Tablero de tareas

| ID | Categoría | Descripción | Estado | Responsable | Metadatos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-201 | Refactor API | Dividir routers presupuestos/policiales en paquetes con modelos Pydantic y utilidades compartidas. | Completado | Backend | Nuevos módulos api/routes/budgets/* y api/routes/policiales/*, pruebas manuales de endpoints críticos. |
| OPS-202 | Tooling | Enforzar límite de 400 líneas mediante scripts/report_large_files.py en pre-commit/CI. | Completado | Backend | Hook local agregado en .pre-commit-config.yaml, falla si un archivo supera el umbral configurable. |
| ETL-203 | Refactor ETL | Modularizar etl/pipelines/dipres_budget (constantes, modelos, IO) y separar pipeline bronze en paquete dedicado. | Completado | Datos | BudgetHierarchyBuilder.process delega en builder_processing.process_dataframe; queda pipeline DipresBudgetBronze con helpers desacoplados. |
| ETL-304 | Refactor ETL | Migrar ine_estadisticas_judiciales a paquete modular (settings, workbooks, tidy, pipeline). | Completado | Datos | Nuevo paquete etl/pipelines/ine_estadisticas_judiciales/ con docstrings, helpers reutilizables y QA centralizado. |
| ETL-305 | Refactor ETL | Particionar etl/pipelines/enusc.py en paquete (io, modules, reports, pipeline). | Completado | Datos | Nuevo paquete etl/pipelines/enusc/ con componentes settings, catalog, operations, pipeline y escritor DB. |
| ETL-306 | Refactor ETL | Dividir etl/pipelines/ine_policiales.py y CLI asociada en servicios reutilizables. | Completado | Datos | Paquete etl/pipelines/ine_policiales/ con módulos settings, sheets, quality; queda pendiente modularizar la CLI. |
| ETL-307 | Refactor ETL | Modularizar etl/pipelines/seguridad_fuentes.py por fuente (Carabineros, PDI, Fiscalía). | Completado | Datos | Nuevo paquete seguridad_fuentes/ separa Fiscalía, Gendarmería, DIPRES e INE; pipeline actualizado con QA y escrituras. |
| ETL-308 | Refactor ETL | Extraer agregaciones de etl/pipelines/enusc_agg.py a submódulos parametrizables. | Completado | Datos | Nuevo paquete etl/pipelines/enusc_agg/ con settings, specs, transforms, preparation, aggregations, builder, pipeline; wrapper etl/pipelines/enusc_agg.py mantiene compatibilidad y se añadieron pruebas unitarias para transforms/agregaciones clave. |
| ETL-309 | Refactor ETL | Reorganizar pipeline de Fiscalía en etapas extract, transform, load. | Completado | Datos | Paquete fiscalia_persecucion_penal/ con manifiestos, periodos, QA y pipeline modular; pendiente agregar pruebas unitarias específicas. |
| OPS-310 | Tooling | Reescribir scripts/ingest_ine_policiales.py como paquete CLI con commands, services, validators. | Completado | Datos | CLI con subcomandos (ingest, metadata), filtros región/indicador y logs JSON; módulos ingest_* reutilizables. |
| OPS-311 | Tooling | Modularizar scripts/generate_report_previews.py separando renderers y pipelines de datos. | Completado | Datos | Se creó scripts/report_previews/ con módulos por dominio y utilidades reutilizables; script principal orquesta salida. |
| OPS-312 | Tooling | Factorizar scripts/build_cofog_series.py en loaders/adaptadores reutilizables. | Completado | Datos | Se creó paquete scripts/cofog_series/ con loaders, mapping y pipeline; script principal invoca build_cofog_series(). |
| ETL-310 | Refactor ETL | Completar pruebas e integración del pipeline ENUSC modularizado. | En progreso | Datos | Faltan pruebas integrales con SAV anonimizados, documentación de nuevas clases (PersonHouseholdExporter, ModuleExporter) y automatizar QA (ver docs/enusc_todo.md). |
| OPS-320 | Tooling | Unificar CLI/QA para pipelines (preview, ingest, validate, compare). | Pendiente | Datos | Diseñar etl.cli multi-catálogo, move SchemaValidator a módulo común, exponer validación/manifest en CLI & CI. |
| QA-401 | Observabilidad | Automatizar dashboards/QA y comparación de manifests multi-catálogo. | Pendiente | Datos | Configurar job CI/cron que ejecute compare-manifests y genere notebooks/dashboards con datos en data/silver/**/reportes/. |
| DB-313 | Migraciones | Extraer utilidades comunes de Alembic (202510090002_add_presupuestos, 202510090005_create_rrhh_tables). | Pendiente | Datos | Crear alembic_utils/schema_helpers.py, normalizar downgrades y documentar cambios. |
| FRONT-204 | Frontend | Centralizar rutas de assets (/frontend/assets/data/*.json) en frontend/src/utils/constants.ts. | Completado | Frontend | Nuevas constantes CATALOG_SUMMARY_PATH, GRAPHS_CATALOG_PATH, COFOG_FUNCTIONS_PATH consumidas por servicios. |
| UI-201 | Catálogo gráficos | Implementar pruebas UI Playwright para la nueva vista de gráficos y la ficha de dataset. | Completado | Frontend | Nuevas suites Playwright (tests/ui/test_graph_catalog_playwright.py, tests/ui/test_dataset_playwright.py). |
| DATA-202 | Metadatos | Automatizar la generación incremental de graphs_catalog.json desde los registros del registry y jobs_runs. | Completado | Datos | Nueva utilidad update_graph_catalog (analysis/charts/metadata.py) + pruebas (tests/unit/test_graph_catalog_update.py). |
| DOC-203 | Documentación | Actualizar docs/graphs_catalog.md con ejemplos embebidos y guías para uso del nuevo catálogo en dataset específicos. | Completado | Docs | Se añadió sección “Cómo consumir” (TS/Python, links profundos) y se describieron assets auxiliares. |
| ETL-001 | Ingesta DIPRES | Descargar Ejecución Total 2022/2024 mensual (marzo, junio, septiembre) y Q4; 2025 mensual (marzo–diciembre) + T3/T4. | Completado | Datos | Fuente: dipres_coverage.pending_downloads |
| ETL-002 | Ingesta DIPRES | Obtener Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 (CSV/XML + anexos XLSX). | Completado | Datos | Bloquea comparaciones interanuales 2025→2026 |
| ETL-003 | Ingesta DIPRES | Incorporar dataset ley_presupuesto (ley vigente) con metadatos completos. | Completado | Datos | Dataset YAML + API de descargas listo; resta completar cobertura histórica |
| ETL-004 | Scraper | Automatizar endpoints AJAX para Ejecución Total <= 2023 y secciones Partida/Capítulo/Programa. | Completado | Datos | Identificar API interna w3-multipropertyvalues-* |
| DWH-005 | Modelado | Validar que subtítulos 01–35 alimenten correctamente la jerarquía naturaleza (ingreso/gasto). | Completado | Datos | Tests: tests/data/test_dipres_budget_pipeline.py |
| API-006 | API Testing | Ampliar pruebas de presupuestos/stats para cubrir naturaleza y unidad. | Completado | Backend | Añadir fixtures multimoneda |
| UI-007 | UI Dashboard | Tests de integración (Playwright) para nuevas tarjetas de variaciones/top_changes. | Completado | Frontend | Escenario happy-path y filtros |
| OPS-008 | Observabilidad | Exportar métricas de status_codes y dipres_coverage a Prometheus. | Completado | Ops | Depende de decisión de plataforma |
| DOC-009 | Documentación | Mantener docs/dipres_catalog.md en sincronía con dipres_coverage (script + status page). | Completado | Docs | Revisar tras cada corrida de ingestión |
| ETL-010 | Ingesta DIPRES | Recuperar Proyecto/Ley nacionales 2012 hacia atrás (busqueda en archivo 594/598, PDFs). | Completado | Datos | Portal actual responde 404 (w3-multipropertyvalues-15168-{pvid}) |
| ETL-011 | Ingesta DIPRES | Resolver endpoints legacy/AJAX para Ejecución Total 2010–2021 (y 2023). | Completado | Datos | Identificar API JSON usada por DIPRES para tabs dinámicas |
| DATA-103 | Tasas de cambio | Incorporar tipo de cambio promedio anual previo a 2019 para convertir ejecuciones históricas en dólares. | Completado | Datos | Fuente sugerida: Banco Central (serie Observatorio F073.TCO.PRE.Z.D) |
| ETL-012 | Ingesta DIPRES | Descargar y normalizar Ejecución Total 2023 (mensual, pesos/dólares). | Completado | Datos | Script download_dipres_history.py + DipresBudgetBronze. |
| ETL-013 | Ingesta DIPRES | Documentar que 2003-2014 sólo cuentan con informes trimestrales (mar/jun/sep/dic) y ajustar cobertura automática. | Completado | Datos | coverage_summary marca coverage=quarterly; 2003 Q1 sin fuente pública. |
| ETL-014 | Ingesta DIPRES | Regenerar jerarquía bronze (totales, nodos) e índice (hierarchy_index.json, COFOG) tras actualización 2023. | Completado | Datos | DipresBudgetBronze, build_hierarchy_index.py, build_cofog_series.py. |
| OBS-009 | Observabilidad | Integrar Sentry (DSN configurable) para capturar excepciones en API/frontend y documentar variables SENTRY_*. | Completado | Backend | sentry-sdk, middleware ASGI, docs/operations.md, docs/envs.md. |
| DATA-104 | Metadatos | Implementar esquema meta_*, jobs_*, monitor_* en Postgres (lineage, runs, métricas). | Completado | Datos | Alembic 202510090003 + test test_meta_schema_migration.py. |
| DATA-105 | Metadatos | Instrumentar ETL para poblar meta/files/lineage y jobs.runs en cada corrida. | Completado | Datos | DipresBudgetBronze actualiza meta/files/lineage y jobs_runs (ver tests). |
| QA-106 | Calidad de datos | Configurar checks automáticos (dbt/SQL) y registrar resultados en meta.data_quality. | Completado | Datos | DipresBudgetBronze publica checks de duplicados y consistencia (ver tests/data/test_metadata_instrumentation.py). |
| API-107 | API Catálogo | Diseñar endpoints jerárquicos /api/<ver>/data/{schema.table} con paginación, filtros y lineage navegable. | Completado | Backend | Endpoint /api/{version}/data/{schema.table} + pruebas test_data_endpoint.py. |
| UX-108 | UI Navegación | Implementar layout persistente + rutas anidadas + breadcrumbs/árbol jerárquico (estado global). | Completado | Frontend | Navegación jerárquica con estado persistente + nuevas vistas /mapa/ y /reportes/. |
| MON-109 | Monitoreo | Construir vista /monitoreo (integraciones, precargas, ETL, API, latencias) y enlazar con logs/Sentry. | Completado | Ops | Persistencia en jobs_runs, jobs_integrations, monitor_api_metrics; dashboard muestra p50/p95/p99, RPS y checks ETL. |
| PERF-110 | Rendimiento | Promover tablas gold + materialized views para métricas publicadas y diseñar refresco/inval. caché. | Completado | Datos | Pipelines escriben gold presupuesto_*, refrescan MVs y registran loader metrics / cache HTTP interno. |

## Bugs conocidos

| ID | Descripción | Estado | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| WEB-101 | Landing /docs/<page> devuelve 404 si el archivo no existe. Confirmar cobertura de tests y manejo de enlaces. | Completado | Añadir prueba negativa (tests/ui/test_docs_route.py) |
| DATA-102 | Falta dataset ley_presupuesto en manifest, endpoints retornan vacío. | Completado | Manifest y API raw-assets ya incluyen la ley vigente |

## Roadmap

### Horizonte inmediato (0–2 semanas)

- [Seguimiento] Confirmar ejecución nocturna de update_graph_catalog y registrar snapshot resultante en data/logs/.

### Próximo ciclo (2–6 semanas)

- Monitorear adopción del publicador de métricas y decidir si se elevan dashboards Prometheus (OPS-008 resuelto).

- Priorizar ampliación de pruebas para etl/metadata antes de incorporar nuevos pipelines.

### Mediano plazo (>6 semanas)

- Re-evaluar tareas estratégicas una vez cerradas UI-201 y DATA-202.