# Data Workbench

## Objetivos

- Unificar ingesta RAW → bronze → silver con reglas declarativas (YAML) reutilizables.

- Permitir subir insumos (Excel/CSV) desde la web, previsualizar el tidy resultante y correr QA.

- Mantener metadatos en Postgres (datasets, runs, lineage) y exponerlos vía API/UI.

- Usar Redis como cache/cola ligera para previsualizaciones y locks de jobs.

- Integrar validaciones con Great Expectations y exponer reportes accionables.

## Roadmap

| Hito | Resultado | Métricas de éxito |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 – Fundaciones | Esquema SQL (datasets, runs, lineage), config Redis, specs YAML + loader pydantic, endpoints base /workbench. | API responde en <300ms a GET /workbench/datasets, seeds sincronizados con specs. |
| Fase 2 – Preview interactivo | Upload multi-part + parse + sample rows + validaciones GX básicas, UI en Quarto con lista de datasets y tabla de resultados. | Preview < 5s para archivos <5 MB, registros en Postgres + cache Redis. |
| Fase 3 – Operación guiada | Historias de runs, backfills parametrizables, lineage graficado y publicación automática de Data Docs. | QA obligatoria con alertas si falla, enlaces a Data Docs por run. |
| Fase 4 – Automatización | Integración con pipelines (Prefect/RQ), scheduling y publicación de gold tables. | KPI: 100% pipelines críticos automatizados en Workbench. |

## TODO inmediato (iteramos con este PR)

- Añadir dependencia redis y great-expectations en requirements/base.txt con versiones fijas.

- Crear paquete data_workbench/ (spec loader, parser, validation, cache helper).

- Registrar specs iniciales (dipres_ejecucion) y exponerlas vía API /workbench/datasets.

- Nueva migración Alembic para tablas data_workbench_datasets y data_workbench_runs (JSON + timestamps).

- Endpoints FastAPI (POST /workbench/preview, GET /workbench/runs/{id}, GET /workbench/lineage/{slug}).

- UI Quarto frontend/pages/workbench/index.qmd con formulario upload + vistas de QA y lineage.

- Documentar flujo en docs/data-workbench.md (este archivo) y enlazar en sidebar.

### Checklist en curso (seguir en orden)

- ☒ Mostrar preview RAW + timeline de transformaciones dentro del Workbench.

- ☒ Enriquecer metadatos y lineage (nodos/edges) y exponerlos en la UI.

- ☒ Exponer historial de runs persistente (Redis + Postgres) y permitir cargar runs previos desde la UI.

- ☒ Publicar hub de herramientas (Workbench, API Docs, pgAdmin, GE Data Docs, visores) en /herramientas/.

- ☒ Redis como bus intermediario (stream/evento) para difundir runs y coordinar otros servicios.

## Backlog

- Sincronizar specs YAML ↔ tabla data_workbench_datasets (upsert automático al levantar la app).

- Persistir lineage expandido (nodos/edges) para grafo interactivo y exponerlo como JSON-LD.

- Integrar rq worker + Redis para jobs async (backfills, cargas completas) con locks per dataset.

- Publicar reportes de Great Expectations (Data Docs) estáticos y enlazarlos desde la UI.

- Añadir editor visual de reglas (definir melt, map_categories, type_cast) con previsualización incremental.

- Integrar dbt exposures y openlineage para construir grafo completo RAW→GOLD.

- Automatizar pruebas específicas (pytest) por spec usando fixtures en tests/data/workbench/.

- Security hardening: auth en /workbench (Basic/Access), rate-limit uploads y sanitizar metadata.